附件1

焦作市数字政府建设主要指标表

| 序号 | 主要指标 | 指标说明 | 2025年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非涉密部门专网整合率 | 非涉密部门专网中向电子政务外网整合迁移的数量占比 | 95% |
| 2 | 非涉密部门机房整合纳管率 | 自建非涉密部门机房中整合关闭或云化后统一纳管的数量占比 | 95% |
| 3 | 非涉密政务信息系统上云率 | 非涉密政务信息系统中迁入政务云平台的数量占比 | 95% |
| 4 | “一网享数”数据供给率 | 政务数据需求总量中按需完成共享的数量占比 | 90% |
| 5 | “一网通办”系统融通率 | 部门政务服务业务系统中实现与市一体化政务服务平台实质性联通的数量占比 | 90% |
| 6 | “一网智管”业务覆盖率 | 市一体化在线监管平台监管事项中有监管行为数据动态更新的事项占比 | 80% |
| 7 | “一网协同”部门覆盖率 | 县级以上政府部门中市一体化协同办公平台覆盖的数量占比 | 90% |
| 8 | 政务服务“四电”应用率 | 政务服务事项中使用并生成电子证照、电子印章、电子签名、电子材料的事项占比 | 90% |
| 9 | 政务服务全程网办率 | 政务服务事项中实现申请受理、审查决定、结果送达（电子送达或物流递送申请）等全流程网上办理的事项占比（涉密事项除外） | 96% |
| 10 | 公共数据开放率 | 公共数据开放清单中实现数据目录开放的数量占比 | 90% |
| 11 | 投诉差评办理满意率 | 政务服务投诉和差评中按期办结满意的数量占比 | 95% |
| 12 | 网络安全等级测评覆盖率 | 安全保护等级第三级及以上业务系统中按规定开展年度网络安全等级测评的占比 | 90% |

附件2

焦作市数字政府“一朵云”“一张网”

“一道墙”建设方案

一、总体要求

完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持集约化、规模化、绿色化方向，强化市县统筹，推动整合共建，实施全栈集成，构建逻辑集中、互联互通、先进智能、安全可靠的一体化政务云体系；加强大网络、大系统、大平台共建共用和数据共享开放，促进技术融合、业务融合、数据融合，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务水平，全方位构建一体化“网上政府”；坚持事前事中事后全覆盖、人防物防技防全衔接、纵向横向全贯通，全面构建纵深防御、自主可控、本质安全、统分结合、协同联防的一体化安全防护体系。

2024年底前，市级政务云统一纳管和统筹调度能力进一步提升，云资源服务目录、制度规范和标准体系更加健全，各县（市、区）政务信息系统云上部署有力推进。市、县两级政务服务、政务治理、政务运行类信息系统基本实现互联互通，“一网享数”“一网通办”“一网协同”格局确立。数字政府安全防护标准规范体系基本建立，统一运维安全机制基本形成，数字政府安全能力明显提升。

2025年底前，全市一体化政务云体系更加完备，高效支撑数据汇聚、治理和应用的“一朵云”格局全面形成。高速泛在的一体化智慧政务网络全面建成，在全市形成畅通享数、便捷通办、精准智管、高效协同的数字政府“一张网”。全市数字政府一体化安全防护体系更加完善，保障云、网、数、用、端安全可信和平稳运行的“一道墙”全面建成。

二、主要任务

（一）加强“一朵云”统筹建设。

1．建立自主可控标准规范的“一云统构”。按照集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务的原则，统筹整合完善政务云平台建设规划，建立信创云平台，为政务信息系统开发部署提供安全适用的信创政务云服务。县级及以下原则上不再新建政务云，统一基于市级政务云开展业务，现有政务云平台纳入市级政务云节点统筹管理。统筹布局云计算中心，依托新型数据中心持续推动老旧算力设施转型升级。统筹规划建设同城备份中心和区域容灾中心，强化云边协同，支持高性能、边缘数据中心发展。推进现有行业云逐步向市级政务云整合接入，除国家、省另有明确规定外不再新建行业云平台。

2．建立协同联动高效运转的“一云纳管”。按照统一规范、安全可靠、高效运转、多云共治的理念，打造“一朵云”综合管理平台，推动市级政务云资源池、数据备份中心、保留的行业云等多元异构云平台按照统一标准规范全部接入综合管理平台，实行统一纳管。修订完善市级政务云服务指导目录，建立政务云服务目录动态调整机制。完善政务云资源管理制度，规范云资源申请、审核、使用等流程。根据政务云资源储备情况，建立云资源动态管理清单，依托“一朵云”综合管理平台，实现云资源弹性分配、按需伸缩和异地调度，降低云资源使用成本。开展云资源使用率核查和动态调优，建立定期通报机制，全面提升政务云整体资源使用率。定期对政务云服务提供方进行绩效考核，持续提升政务云运营服务效能。

3．建立集约存储开放共享的“一云聚数”。持续建设完善市级大数据平台，构建全市一体化的云上数据总库，实现数据资源的深度融合、海量存储和快速服务。严格政务信息系统建设审批，新建非涉密业务系统原则上依托政务云平台建设，逐步实现政务信息系统云上部署“应上尽上”。依托市级大数据平台，推动各部门自建数据资源库接入，持续完善人口、法人、电子证照等基础库，建立“一人一档”“一企一档”等主题库。加强政务数据分类分级管理，加强数据全生命周期规范化治理。推进公共数据、行业数据、社会数据应用创新，为多行业和多跨场景应用提供多样化数据服务。

（二）推进“一张网”优化升级。

1．推进政务网络扩容升级“一网通达”。全面推进电子政务外网升级，加快骨干链路带宽扩容和网络架构优化，逐步实现双万兆到市、千兆到县、百兆到乡镇和市直部门。分级推进电子政务外网统一互联网出口，扩大统一出口带宽，逐步取消部门独立的互联网出口。加快电子政务外网IPv6规模部署，推进5G无线政务网络建设。推动电子政务外网数据线路和视频线路互为备份的“一网两线”网络架构。推进电子政务内网提速扩面，按需扩大网络安全接入范围，建立电子政务内外网统一数据安全合规交换通道，提高内外网业务协同应用水平。分类推进部门涉密业务专网向电子政务内网、非涉密业务专网向电子政务外网迁移整合与安全互联，强化切片部署，满足多样化政务业务和非涉密敏感业务系统逻辑隔离或物理隔离需要。

2．推进政务系统互联互通“一网享数”。常态化开展数据资源普查，结合权责清单，梳理归集各政务部门数据资源，健全统一目录标准，编制全量覆盖政务数据目录，建立目录更新管理机制，构建分级管理的全市一体化数据目录体系。依托市级数据共享交换平台，归并整合各类共享交换平台，形成全市统一数据共享交换通道。持续完善数据供需对接机制，有效推进国家、省数据按需向市、县回流。聚焦社会公众和相关部门需求，加快推进政务数据安全有序共享。探索社会数据与公共数据融合应用，支持多方式、多领域、多场景数据开发利用。

3．推进政务服务多端融合“一网通办”。优化升级市级政务服务平台，全面推进各部门政务服务系统与市一窗受理系统对接，整合政务服务办理入口。除涉密等情形外，推动各县（市、区）、各部门政务服务事项全部纳入省、市一体化政务服务平台管理和运行，实现“应上尽上”。加快电脑端、移动端、自助终端、实体大厅、12345政务服务便民热线等政务服务渠道业务融合，提升市一体化政务服务平台“一体多端”支撑能力，完善统一消息、电子证照、电子印章、电子签名、电子材料等重点共性支撑系统，实现高频政务服务事项全程网办。鼓励水电气暖、教育就业、文化体育等第三方公共服务平台和相关服务应用按照统一规范接入市一体化政务服务平台。

4．推进政务治理“一网智管”。

（1）完善智能监管平台功能。依托省一体化在线监管平台（“互联网＋监管”系统），综合运用各类监管数据，构建监管对象“全景画像”和风险分析模型，对市场主体经营行为进行精准研判和智慧监管。

（2）贯通融合监管业务系统。依托省一体化在线监管平台，全面对接整合各级、各部门现有监管业务系统，实现市、县监管事项清单统一、监管标准互通、违法线索互联、处理结果互认，原则上部门不再单独建设监管业务系统。对接联通国家企业信用信息公示系统、信用中国、省信用信息共享平台，完善以信用为基础的新型监管机制。

5．推进政务运行“一网协同”。

（1）构建一体协同办公平台。建设市一体化协同办公平台及其移动端，推进与省级建设对接，实现市、县、乡、村四级全覆盖。引导未建办公系统的部门优先接入使用，统筹整合对接已建办公系统，打造全市政务运行“一网协同”综合性办公枢纽。持续推进平台优化升级，支持部门微应用模块化便捷开发部署。

（2）创新协同联办运行机制。依托市一体化协同办公平台及其移动端，推动机关内部及部门间办公流程数字化重塑，实现非涉密事项多部门联办和集成化全程网办。结合新型视频传输网络建设，整合各部门现有自建视频会议系统，拓展会议组织形式、场景，建立新型会议管理平台，支持移动会议和跨层级、跨地域、跨部门协同办会等多种模式。

（3）融通政务运行信息系统。依托市一体化协同办公平台，统一政务应用工作侧门户和入口，实现决策指挥、督查督办与内部办公协同联动。对接政务公开信息化平台、政府网站集约化平台和政务新媒体、12345政务服务便民热线平台，实现非涉密文件等内部办公结果信息实时推送发布、社会关切诉求及时转入内部响应办理。

（三）构建“一道墙”安全防护。

1．构建一体化安全防护体系。围绕云、网、数、用、端，建立健全技术、管理、测评、服务、网络信任等安全防护体系，严格落实国家、省关于网络信息安全等法规制度，开展定级备案。政务云、政务网络和重要政务信息系统全部按照不低于安全等级保护三级要求建设，其他政务信息系统原则上按照不低于安全等级保护二级要求建设。推动按规定频次开展等级测评和密码应用安全性评估工作。提升政务云平台抗攻击、抗威胁等共性防护能力，加强政务网络区域边界防护。强化安全防护自主可控能力建设，统筹安全态势感知能力和威胁防御能力建设，统筹网络安全审计能力建设。全方位加强数据安全技术管控，提升数据全生命周期安全防护能力。

2．实行一体化安全防护运营。结合数据信息机构重塑性改革和政务信息化项目建设模式创新完善，推进政务信息系统统一运维。充实数据信息机构网络安全技术人员，加强岗位技能培训，提升技术支撑保障水平。通过政府购买第三方服务，联动开展监测监控、威胁分析、安全预警、应急响应等工作，实现安全风险及早发现、安全威胁协同处置、安全事件闭环管理。定期开展渗透测试，常态化开展基线核查、漏洞扫描，主动发现安全漏洞并及时修复。严格落实重要会议、重要活动、重要节假日7×24小时值班值守和“零报告”制度，实时监测，及时预警通报，第一时间处置安全事件。制定数字政府安全应急处置总体预案，推动分部门、分系统制定专项应急预案。每年至少分别组织一次实战型安全应急演练，提升应急处置能力。

3．加强一体化安全防护监管。建立健全大数据管理、网络安全管理、保密管理、密码管理、公安等部门定期会商机制，加强安全态势分析研判、重要时期安全保障和安全事件协同处置。严格落实政务信息系统安全防护同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步使用的要求，建立健全安全审查制度，未通过审查的不得批复立项、启动开发或上线运行。加强政务信息系统上云安全体检，严禁存在安全隐患的政务信息系统上云。常态化开展云、网、数、用、端安全防护配置和安全防护运营情况检查，定期开展政务信息系统和相关部门安全合规能力建设情况检查，对关键信息基础设施和重要信息系统开展网络安全、保密管理和密码应用等重点检查和深度检测，及时发布安全通报，督促相关单位及时整改。

三、组织实施

在市数字政府建设工作领导小组统一领导下，市政务服务和大数据管理局负责全市数字政府“一朵云”“一张网”“一道墙”建设工作的统筹协调、组织管理和检查督导，各县（市、区）负责做好本地“一朵云”“一张网”“一道墙”相关工作。市、县两级要对照重点任务清单，完善工作机制，加强协同配合，强化台账调度，确保高标准高质量完成各项任务。

附件3

焦作市数字政府建设重点任务清单

| 序号 | 主要任务 | 任务时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、焦作市加强数字政府建设实施方案（共70项） |  |  |  |
| （一）构建精准高效的政府数字化履职能力体系（共34项） |  |  |  |
| 1 | 围绕重点经济领域，纵向联通市、县两级，横向贯通市级政务部门，整合汇聚经济运行相关数据，构建全市经济治理基础数据库，开展关键经济数据全链条、全流程治理和应用。 | 2024年6月底前 | 市发展改革委、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 2 | 依托省经济运行监测调度综合平台，充分运用平台相关功能实时监测调度市、县两级重点行业、重点企业生产经营和重点项目建设等情况。 | 2024年6月底前 | 市发展改革委牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 3 | 增强“数字化＋”经济运行监测效果，加强经济运行全周期数据统计监测和综合分析研判，支撑跨周期政策设计和逆周期经济调节。 | 2024年6月底前 | 市发展改革委、工业和信息化局、统计局、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 4 | 结合市“多规合一”业务协同平台，将国土空间规划以及各类专项规划成果统筹纳入平台管理，探索建设规划综合管理信息模块，开展经济政策效果事前模拟和事后评估，促进各类各级规划和各领域经济政策有效衔接。 | 适时推进 | 市自然资源和规划局、发展改革委牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 5 | 强化审管协同，打通各领域审批和监管业务系统，扩大联合惩戒范围，发挥联合惩戒作用，实现事前事中事后全链条、全领域一体化监管。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局、市场监督管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 6 | 依托省“码上放心”药品重点品种信息化追溯平台，持续推进零售药店、医疗机构在线监管和数字化追溯监管；按照“双随机、一公开”的要求，加强重点工业产品质量、食品、特种设备等领域在线监管和数字化溯源监管。 | 2024年6月底前 | 市市场监督管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 7 | 依托省一体化在线监管平台智能化风险预警功能，综合运用非现场、物联感知、穿透式等新型监管手段，推动产品质量安全监管、认证认可管理、食品安全监管、药品监管等各类市场监管工作数字化、智能化、一体化，实现风险信息自动发现、同步推送、智能提醒、及时处置。 | 2024年6月底前 | 市市场监督管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 8 | 整合完善现有各类线上信访平台，形成线上线下一体化信访体系，建设完善行政复议工作平台，形成线上线下结合的矛盾调解中心，实现矛盾纠纷在线咨询、评估、分流、调解，促进矛盾纠纷源头预防和排查化解，提升社会矛盾网上化解能力。 | 2024年6月底前 | 市委政法委、市政府办公室、市公安局、司法局、民政局、信访局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 9 | 全面实施“雪亮工程”，建设全市统一的非涉密视频数据综合管理中台，推进政府部门间视频监控资源联网共建、共享、共治。深入开展警务大数据专题应用建设，持续完善治安防控体系建设，增强数据赋能警务能力。 | 2024年12月底前 | 市委政法委、市公安局、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 10 | 加快构建空天地三位一体的应急指挥通信网，打通市、县两级应急指挥调度平台，构建应急专题数据库，形成链路畅通，指挥、控制、通信指令上下通达，情报、监测等数据实时共享的全市应急救援指挥体系，全面提升应急指挥能力。 | 2024年6月底前 | 市应急管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 11 | 推进智慧气象建设，提升大气仿真模拟和分析能力，强化气象灾害风险研判、临近预警能力。 | 2024年12月底前 | 市气象局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 12 | 完善灾害和突发事件预警信息发布系统，提高面向企业、社区、村镇和重点单位的预警发布动员能力。 | 2024年6月底前 |  |
| 13 | 实施“互联网＋基层治理”行动，推行智慧化网格服务管理模式。 | 适时推进 | 市委组织部、政法委，市公安局、民政局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 14 | 建设城市运行管理服务平台，集成市政公用、市容环卫、园林绿化、城管执法、城市运行监测等功能，推动实现城市治理“一网统管”。 | 2025年12月底前 | 市城市管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 15 | 依托省治安管控综合信息平台和“一村（格）一警”智能工作台，第一时间处置各类案件线索、事件苗头、事故隐患。 | 持续推进 | 市委政法委、市公安局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 16 | 建设线上线下相结合的智慧社区服务体系，促进协商议事、养老、家政、卫生、托育等社区服务更加智慧便民。 | 2024年12月底前 | 市民政局、发展改革委牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 17 | 推行“极简审批”和协同化、集成化、智能化服务，丰富“焦我办”APP套餐式服务和重点业务场景，实现高频政务服务事项“一件事一次办”“跨省通办”“掌上好办”和“秒批智办”全覆盖。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 18 | 加强“照”“证”数据互通共享，探索“一业一证”等照后减证和简化审批新途径。 | 2024年6月底前 | 市市场监督管理局、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 19 | 推动电子证照、电子印章、电子签名、电子材料等共享应用，在各类场景开展实际应用，实现企业和群众办事证照及材料可免尽免、“免证可办”。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 20 | 完善公共资源交易平台，联通各类电子交易系统，实现各类公共资源交易全程电子化。 | 2024年6月底前 | 市发展改革委牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 21 | 分类梳理和动态管理各项惠企政策，实现涉企政策统一发布、智能匹配、秒批秒兑、免申即享，推动开展涉企政策评估，提升政策精准性、有效性和便享度。 | 2024年6月底前 | 市发展改革委、政务服务和大数据管理局、工业和信息化局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 22 | 完善智慧金融服务平台功能，持续开展线上线下“政金企”对接活动，有效纾解中小微企业融资难题。 | 持续推进 | 市金融工作局、政务服务和大数据管理局、人行焦作市分行牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 23 | 聚焦教育、医疗、养老、抚幼、人社、就业、文旅、体育、民政、助残等领域，推进数字化服务普惠应用。推进“数字适老助残”，优化界面交互、内容朗读、操作提示等功能，通过“关怀模式”“长辈模式”和授权代办、远程认证等技术，为特殊群体提供便利的数字化服务。 | 持续推进 | 市教育局、卫生健康委、医疗保障局、民政局、人力资源社会保障局、文化广电和旅游局、体育局、政务服务和大数据管理局、残联牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 24 | 依托省居民一卡通智慧服务平台，推进全市电子社保卡、居民电子健康卡和电子身份证等多卡融合应用，全面实现居民服务“一卡通”。 | 2024年12月底前 | 市人力资源社会保障局、卫生健康委、医疗保障局、公安局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 25 | 推进生态环境保护智能化监管，实现重点行业、重点企业环境质量、生态质量、污染源实时监测全覆盖。建立全市生态环境数据库，强化生态环境治理大数据分析利用，推进重点流域区域协同治理。 | 2024年12月底前 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 26 | 以国土空间规划“一张图”为基础，构建自然资源大数据体系，形成自然资源三维立体“一张图”。推广应用国土空间基础信息平台及“天眼”系统并持续完善，实现对违法违规行为的实时发现、实时推送、实时处置。 | 2024年12月底前 | 市自然资源和规划局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 27 | 推广应用水资源配置与调度管理系统，提升水资源管理智慧化水平。 | 2025年12月底前 | 市水利局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 28 | 依托碳排放智能监测和动态核算体系，实时监控重点行业、重点企业能源消费及碳排放活动。积极构建“区域能评＋分类管理＋能效标准”的智慧节能管理模式。 | 2024年12月底前 | 市发展改革委牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 29 | 以数字化手段固化各类行政权力事项运行流程，促进行政权力线上规范透明运行、全程留痕、可溯可查、监督预警。 | 持续推进 | 市政府办公室、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 30 | 依托“豫快办”平台功能，健全“互联网＋督查”机制，推动重点工作线上督办、线上反馈、实时推送、及时处置。 | 2024年6月底前 | 市委办公室、市政府办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 31 | 完善政务公开信息化平台，建设政策文件库，强化网上政策发布主渠道功能，加强政策信息主动推送、精准投放。健全政府信息公开保密审查制度，严格审查标准，确保信息公开安全。 | 2024年6月底前 | 市政府办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 32 | 构建政务新媒体矩阵体系，创新政策宣传方式，发挥主流媒体优势，增强政策宣传影响力和实效性。加强政务新媒体管理和规范化建设，做好突发事件信息发布和政务舆情回应工作。 | 持续推进 | 市委宣传部、市文化广电和旅游局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 33 | 加强政府网站集约化建设，完善政府网站集约化平台统一知识问答库，通过多种形式开展线上政民互动。 | 2024年6月底前 | 市政府办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 34 | 加强12345政务服务便民热线建设，优化民呼必应信息化平台，推进各渠道咨询投诉数据汇聚和分析应用，实现民生诉求“即接即办”“高效快办”。 | 2024年6月底前 | 市12345政务服务便民热线中心牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| （二）构建严密可靠的数字政府安全保障体系（共3项） |  |  |  |
| 35 | 分级分部门制定数字政府安全责任清单，明确属地责任、主体责任、监督责任，完善相应问责机制，确保安全管理边界清晰、职责明确、责任落实。 | 2024年6月底前 | 市委网信办、机要保密局、市公安局、政务服务和大数据管理局、通信发展管理办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 36 | 加强政务信息化建设、运维、运营企业规范管理，强化企业直接责任。 | 持续推进 | 市委网信办、市公安局、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 37 | 严格落实国家、省网络安全、数据安全、个人信息保护等法律法规制度，建立完善政务云、政务网络、政务信息系统安全建设和安全运维制度规范。 | 持续推进 | 市委网信办、机要保密局、市公安局、政务服务和大数据管理局、通信发展管理办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| （三）构建科学规范的数字政府建设制度规则体系（共16项） |  |  |  |
| 38 | 以数字化助推政府职能转变、治理方式变革和业务流程优化，推进体制机制改革与数字技术应用深度融合，重构适应数字时代要求的政府履职体系。 | 2025年12月底前 | 市委编办、市政府办公室、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 市委编办、市政府办公室、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 39 | 深化全市数据信息机构改革，分级整合分散在各部门的政务信息化建设和运维职能，推动政务信息化项目统筹建设、政务信息系统统一运维、政务大数据体系一体构建、政务云网资源集约保障，理顺各部门在系统整合、数据共享、业务协同等方面的职责关系，打破数据“烟囱”和业务壁垒。 | 2024年12月底前 |  |
| 40 | 整合归并各级、各部门提出的政务信息化业务应用需求，可以统一建设的不得分拆建设，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，建立健全跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同机制。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委、财政局（国资委）牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 41 | 探索在政府部门、国有企事业单位建立首席数据官制度，明确专人统筹负责本部门、本单位、本行业信息系统一体化整合建设和数据资源管理工作。 | 2024年6月底前 |  |
| 42 | 健全政产学研用协作机制，推动信息技术部门参与政府业务运行全过程，鼓励和规范科研机构、高等院校、企业多方参与各级数字政府建设。 | 2024年6月底前 |  |
| 43 | 健全政务信息化建设管理会商机制，落实政务信息化项目建设管理办法。 | 2024年6月底前 | 市发展改革委、财政局（国资委）、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 44 | 强化政务信息化项目建设管理，分类推进政务信息系统新建、升级、整合、关闭，促进数字政府集约化、一体化建设。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 45 | 统筹利用现有资金渠道，强化资金保障，提升利用效率。 | 持续推进 | 市财政局（国资委）牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 46 | 分领域开展数字政府建设示范，积极探索典型应用场景和创新模式。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 47 | 依法加强审计监督，强化政务信息化项目绩效评估，避免分散建设、重复建设。 | 持续推进 | 市审计局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 48 | 制定政务信息系统整合融通方案，统筹推进在建、在用信息系统分类整合和迁移上云，清理低频使用系统，推进信息系统跨业务跨层级融合归并互通，实现“一个系统履职”。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 49 | 推动国家部委、省直部门垂直建设政务信息系统与市政务信息系统互联互通。推进各部门APP系统逐步向“焦我办”APP整合。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 50 | 市直行政机关、事业单位（含教育机构、医疗机构等）、市属国有企业、水电气暖等公共服务部门要持续推进经济运行监测、金融服务、涉企服务、视频监控、基层治理、城市服务等公共平台整合，实现一体化互通共享。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委、工业和信息化局、公安局、教育局、卫生健康委、财政局（国资委）、金融工作局、城市管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 51 | 建立统一维护机制，组建信息系统维护团队，统筹抓好市级政务信息系统运维管理服务工作，实现市级存量系统统一维护。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 52 | 加强全市政务信息系统运维服务、数据运营等监管指导，督促网络安全、数据安全、保密和密码应用安全责任落实，加强安全风险统一管控和市、县联动安全防控。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局、市委网信办、机要保密局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 53 | 完善市级政务云等管理办法，及时修订和清理现行法规、规章及行政规范性文件中与数字政府建设不相适应的内容。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、市场监督管理局、司法局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| （四）构建开放共享的数据资源体系（共6项） |  |  |  |
| 54 | 建设完善市级一体化政务大数据平台，全量接入各级、各部门业务资源数据库，按需接入党委、人大、政协、纪委监委、法院、检察院等机构数据。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 55 | 强化政府部门数据归集、加工、共享、开放、应用、安全、存储、归档等管理职责，探索建立数据责任清单。 | 2024年6月底前 | 市委编办、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 56 | 构建全市一体化政务大数据体系，加强对政务数据、公共数据和社会数据的统筹管理，推进数据按需归集、应归尽归，完善人口、法人、信用、经济治理、自然资源和空间地理等数据资源库。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 57 | 协调推进国家垂直管理业务系统、省建业务系统与市级大数据平台、业务系统数据双向共享。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 58 | 探索通过免费开放、特许开放、授权应用等形式，开展公共数据授权运营，鼓励社会力量对公共数据进行应用场景实验和增值开发利用。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委、工业和信息化局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 59 | 依据省数据资源开发利用指南，推进社会数据“统采共用”，促进公共数据与社会数据融合应用创新。 | 2024年12月底前 |  |
| （五）构建智能集约的公共平台支撑体系（共4项） |  |  |  |
| 60 | 统筹整合现有政务云资源，对接省级政务云平台，县级以下原则上基于市级政务云部署业务应用，构建全市政务“一朵云”。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、财政局（国资委）牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 61 | 推进现有政务云平台、政务领域行业云平台统筹整合和统一纳管，实现全市政务云统筹调度和按需扩展。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 62 | 全面推进已建非涉密政务信息系统迁移上云，逐步关停各级政务部门自建非涉密机房和老旧小散数据中心，新建政务信息系统“应上尽上”。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 63 | 统筹推进多跨场景大平台大系统等共建共用，合理部署统一身份认证、人工智能、安全防护、密码资源池等系统，推行通用模块组件式开发，推动重点共性应用系统统建共享。集约建设电子证照、电子印章、电子签名、电子材料、电子档案、数据分析服务等共性支撑系统，全面开放公共通用服务接口，支撑市、县两级政务信息化项目集约化建设、轻量开发、快速迭代和弹性扩展。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、公安局、财政局（国资委）、自然资源和规划局、市场监督管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| （六）协同共进引领数字化发展全面提质（共7项） |  |  |  |
| 64 | 建立健全基于数字技术的监管模式，提升数字经济治理的精准性、协调性和有效性。 | 2024年6月底前 | 市发展改革委、工业和信息化局、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 65 | 以政务数据共享为基础，链接行业数据、社会数据，建设市、县两级数据资源池体系。 | 2024年12月底前 |  |
| 66 | 支持各类市场主体依法合规开展数据采集、整理、聚合、分析服务，培育壮大数据服务产业。 | 持续推进 |  |
| 67 | 推动新型智慧城市建设，优化升级数据中台、业务中台，搭建智慧中台、城市信息模型平台，探索建设数字孪生城市和未来社区。 | 2025年12月底前 | 市发展改革委、政务服务和大数据管理局、住房城乡建设局、城市管理局、自然资源和规划局、住房保障中心牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 68 | 实施新一代农业农村信息基础设施建设工程，建设数字乡村示范县（市、区），加强农业农村大数据应用，通过数字手段推动优质医疗、教育、文化等资源向乡村延伸，加快消除城乡“数字鸿沟”。 | 2025年12月底前 | 市发展改革委、农业农村局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 69 | 落实国家、省数据基础制度，推进数据要素市场化配置，激活数据要素潜能。探索构建数据要素市场体系，培育数据交易市场主体。 | 2024年12月底前 | 市发展改革委、工业和信息化局、市场监督管理局、政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 70 | 推进数字经济科创服务体系建设，规范数字经济发展，健全市场准入、公平竞争审查和监管等制度，营造规范有序的政策环境。 | 2025年12月底前 |  |
| 二、焦作市数字政府“一朵云”“一张网”“一道墙”建设方案（共50项） |  |  |  |
| （一）加强“一朵云”统筹建设（共15项） |  |  |  |
| 71 | 统筹整合完善政务云平台建设规划，建立信创云平台，为政务信息系统开发部署提供安全适用的信创政务云服务。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 72 | 县级及以下原则上不再新建政务云，统一基于市级政务云开展业务，现有政务云平台纳入市级政务云节点统筹管理。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 73 | 统筹布局云计算中心，依托新型数据中心持续推动老旧算力设施转型升级。统筹规划建设同城备份中心和区域容灾中心，强化云边协同，支持高性能、边缘数据中心发展。 | 2025年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委、工业和信息化局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 74 | 推进现有行业云逐步向市级政务云整合接入，除国家、省另有明确规定外不再新建行业云平台。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 75 | 打造“一朵云”综合管理平台，推动市级政务云资源池、数据备份中心、保留的行业云等多元异构云平台按照统一标准规范全部接入综合管理平台，实行统一纳管。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 76 | 修订完善市级政务云服务指导目录。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局、财政局（国资委）按职责分工负责 |
| 77 | 建立政务云服务目录动态调整机制。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 78 | 完善政务云资源管理制度，规范云资源申请、审核、使用等流程。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头负责 |
| 79 | 根据政务云资源储备情况，建立云资源动态管理清单。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 80 | 依托“一朵云”综合管理平台，实现云资源弹性分配、按需伸缩和异地调度，降低云资源使用成本。 | 2024年12月底前 |  |
| 81 | 开展云资源使用率核查和动态调优，建立定期通报机制，全面提升政务云整体资源使用率。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头负责 |
| 82 | 定期对政务云服务提供方进行绩效考核，持续提升政务云运营服务效能。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局、财政局（国资委）按职责分工负责 |
| 83 | 持续建设完善市级大数据平台，构建全市一体化的云上数据总库，实现数据资源的深度融合、海量存储和快速服务。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 84 | 严格政务信息系统建设审批，新建非涉密业务系统原则上依托政务云平台建设，逐步实现政务信息系统云上部署“应上尽上”。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、发展改革委、财政局（国资委）牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 85 | 依托市级大数据平台，推动各部门自建数据资源库接入，持续完善人口、法人、电子证照等基础库，建立“一人一档”“一企一档”等主题库。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| （二）推进“一张网”优化升级（共19项） |  |  |  |
| 86 | 全面推进电子政务外网升级，逐步实现双万兆到市、千兆到县、百兆到乡镇和市直部门。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局、通信发展管理办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 87 | 分级推进电子政务外网统一互联网出口，扩大统一出口带宽，逐步取消部门独立的互联网出口。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 88 | 加快电子政务外网IPv6规模部署，推进5G无线政务网络建设。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局、通信发展管理办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 89 | 推动电子政务外网数据线路和视频线路互为备份的“一网两线”网络架构。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 90 | 推进电子政务内网提速扩面，按需扩大网络安全接入范围，建立电子政务内外网统一数据安全合规交换通道，提高内外网业务协同应用水平。 | 2024年12月底前 | 市委办公室、机要保密局、市政府办公室、政务服务和大数据管理局按职责分工负责 |
| 91 | 分类推进部门涉密业务专网向电子政务内网、非涉密业务专网向电子政务外网迁移整合与安全互联，强化切片部署，满足多样化政务业务和非涉密敏感业务系统逻辑隔离或物理隔离需要。 | 2024年12月底前 | 市委办公室、机要保密局、市政府办公室、政务服务和大数据管理局、通信发展管理办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 92 | 常态化开展数据资源普查，健全统一目录标准，编制全量覆盖政务数据目录，建立目录更新管理机制，构建分级管理的全市一体化数据目录体系。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 93 | 依托市级数据共享交换平台，归并整合各类共享交换平台，形成全市统一数据共享交换通道。 | 2024年6月底前 |  |
| 94 | 持续完善数据供需对接机制，有效推进国家、省数据按需向市、县回流。 | 2024年12月底前 |  |
| 95 | 优化升级市级政务服务平台，全面推进各部门政务服务系统与市一窗受理系统对接，整合政务服务办理入口。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 96 | 除涉密等情形外，推动各县（市、区）、各部门政务服务事项全部纳入省、市一体化政务服务平台管理和运行，实现“应上尽上”。 | 2024年12月底前 |  |
| 97 | 加快电脑端、移动端、12345政务服务便民热线等政务服务渠道业务融合，完善统一消息、电子证照、电子印章、电子签名、电子材料等重点共性支撑系统，实现高频政务服务事项全程网办。 |  |  |
| 98 | 鼓励水电气暖、教育就业、文化体育等第三方公共服务平台和相关服务应用按照统一规范接入市一体化政务服务平台。 |  |  |
| 99 | 依托省一体化在线监管平台（“互联网＋监管”系统），综合运用各类监管数据，构建监管对象“全景画像”和风险分析模型，对市场主体经营行为进行精准研判和智慧监管。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局、市场监督管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 100 | 依托省一体化在线监管平台，全面对接整合各级、各部门现有监管业务系统，实现市、县监管事项清单统一、监管标准互通、违法线索互联、处理结果互认，原则上部门不再单独建设监管业务系统。 | 2024年12月底前 |  |
| 101 | 建设市一体化协同办公平台及其移动端，推进与省级建设对接，实现市、县、乡、村四级全覆盖。引导未建办公系统的部门优先接入使用，统筹整合对接已建办公系统，打造全市政务运行“一网协同”综合性办公枢纽。 | 2024年6月底前 | 市政府办公室、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 102 | 结合新型视频传输网络建设，整合各部门现有自建视频会议系统，拓展会议组织形式、场景，建立新型会议管理平台，支持移动会议和跨层级、跨地域、跨部门协同办会等多种模式。 | 2024年12月底前 | 市政府办公室、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 103 | 依托市一体化协同办公平台，统一政务应用工作侧门户和入口，实现决策指挥、督查督办与内部办公协同联动。 | 2024年12月底前 | 市政府办公室、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 104 | 依托市一体化协同办公平台，对接政务公开信息化平台、政府网站集约化平台和政务新媒体、12345政务服务便民热线平台，实现非涉密文件等内部办公结果信息实时推送发布、社会关切诉求及时转入内部响应办理。 | 2024年12月底前 |  |
| （三）构建“一道墙”安全防护（共16项） |  |  |  |
| 105 | 围绕云、网、数、用、端，建立健全技术、管理、测评、服务、网络信任等安全防护体系，严格落实国家、省关于网络信息安全等法规制度，开展定级备案。 | 持续推进 | 市委机要保密局、市公安局、市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 106 | 政务云、政务网络和重要政务信息系统全部按照不低于安全等级保护三级要求建设，其他政务信息系统原则上按照不低于安全等级保护二级要求建设。 | 持续推进 | 市委机要保密局、市公安局、政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 107 | 推动按规定频次开展等级测评和密码应用安全性评估工作。 | 持续推进 | 市委机要保密局、市政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 108 | 提升政务云平台抗攻击、抗威胁等共性防护能力，加强政务网络区域边界防护。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 109 | 全方位加强数据安全技术管控，提升数据全生命周期安全防护能力。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 110 | 结合数据信息机构重塑性改革和政务信息化项目建设模式创新完善，推进政务信息系统统一运维。 | 2024年6月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 111 | 充实数据信息机构网络安全技术人员，加强岗位技能培训，提升技术支撑保障水平。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局、人力资源社会保障局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 112 | 通过政府购买第三方服务，联动开展监测监控、威胁分析、安全预警、应急响应等工作，实现安全风险及早发现、安全威胁协同处置、安全事件闭环管理。 | 2024年12月底前 | 市政务服务和大数据管理局牵头，各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 113 | 定期开展渗透测试，常态化开展基线核查、漏洞扫描，主动发现安全漏洞并及时修复。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 114 | 在重要会议、重要活动、重要节假日严格落实7×24小时值班值守和“零报告”制度，实时监测，及时预警通报，第一时间处置安全事件。 | 持续推进 | 市委网信办、市公安局、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 115 | 制定数字政府安全应急处置总体预案，推动分部门、分系统制定专项应急预案。 | 2024年6月底前 |  |
| 116 | 每年至少分别组织一次实战型安全应急演练，提升应急处置能力。 | 2024年6月底前 |  |
| 117 | 建立健全大数据管理、网络安全管理、保密管理、密码管理、公安等部门定期会商机制，加强安全态势分析研判、重要时期安全保障和安全事件协同处置。 | 2024年6月底前 | 市委网信办、机要保密局、市公安局、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 118 | 严格落实政务信息系统安全防护同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步使用的要求，建立健全安全审查制度，未通过审查的不得批复立项、启动开发或上线运行。 | 持续推进 | 市委网信办、机要保密局、市发展改革委、政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 119 | 加强政务信息系统上云安全体检，严禁存在安全隐患的政务信息系统上云。 | 持续推进 | 市政务服务和大数据管理局牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |
| 120 | 常态化开展云、网、数、用、端安全防护配置和安全防护运营情况检查，定期开展政务信息系统和相关部门安全合规能力建设情况检查，及时发布安全通报，督促相关单位及时整改。 | 持续推进 | 市委网信办、机要保密局、市公安局、政务服务和大数据管理局、通信发展管理办公室牵头，市直有关部门及各县（市、区）政府、市城乡一体化示范区管委会按职责分工负责 |